**ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В ТЕНДЕРЕ**

**АССОЦИАЦИЯ ФУТБОЛА УЗБЕКИСТАНА**

приглашает к участию в тендере и просит представить тендерное предложение по объекту: **«Строительство и реконструкция спортивного комплекса «Дустлик» по ул. Манавият 83а, МГС Г.Т.Хван, Юкори-Чирчикского района, Ташкентской области (1-этап)»**

**- Финансирование проекта будет осуществляться за счет собственных средств Ассоциации Футбола Узбекистана;**

- Срок окончания работ, в течение **9 месяцев**;

- Предельная стоимость заказчика составляет **17 655 398 270 сум с учетом НДС**;

**15 352 520 235 сум без учета НДС.**

**В тендере могут участвовать:**

отечественные и зарубежные строительные организации, предприятия и фирмы, заявившие о своём намерении участвовать в тендере на предложенных условиях;

К участнику на участие в тендере предъявляются следующие квалификационные требования:

- наличие оборотных средств, в размере не менее 20% от стоимости предмета тендера или поручительства банка на предоставление указанных средств, производственной базы, трудовых ресурсов и специалистов, необходимых для выполнения работ, (услуг);

- гражданская правоспособность и полномочия на заключение договора;

- наличие опыта работ за последние три года по аналогичным объемам работ;

- предоставление сведений о ранее выполненных объемах работ собственными силами, намечаемом объеме работ, планируемом к выполнению собственными силами на объекте тендера (в процентах);

- размер уставного капитала;

Не допускаются к участию в процедурах тендера участники:

- находящиеся на стадии реорганизации (разделения, слияния), ликвидации или банкротства, на имущество которых наложен арест, а также имеющих непосредственную организационно-правовую или финансовую зависимость друг от друга, выраженную в форме актов учредительства, финансового участия, холдинга и других форм;

- учрежденные менее 6 месяцев до объявления тендера;

- находящиеся в состоянии судебного или арбитражного разбирательства с заказчиком;

- в случае отсутствия у них лицензии (если предусмотрено в ИТТ);

- зарегистрированные в государствах или на территориях, предоставляющих льготный налоговый режим и/или не предусматривающих раскрытие и предоставление информации при проведении финансовых операций (оффшорные зоны), а также на счета нерезидентов в банках, находящихся в оффшорных зонах;

- находящиеся в Едином реестре недобросовестных исполнителей;

- имеющие просроченную кредиторскую задолженность по уплате налогов и других обязательных платежей.

Требования ко всем документам, необходимым для подготовки и подачи тендерного предложения, отражены в тендерной документации, в том числе формы и образцы для заполнения.

Участники тендера имеют право обращаться заказчику (организатору тендера) для ознакомления с проектной документацией, в т.ч. графической части (чертежи) для изучения и составления тендерного предложения.

Заказчик предоставляет проектную документацию, в т.ч. её графическую часть (чертежи оригинал или электронная версия) участникам тендера по первому их требованию.

Тендерную документацию по предмету тендера можно получить у организатора тендера   
ООО “Строй консалтинг сервис” по адресу г. Ташкент, Мирабадский район, улица Шахрисабзская, дом-16а. Тел: 71-256-16-93 или 98 338-83-05.

Договорная цена тендерной документации составляет – 1 000 000 сум.

Срок представления тендерных предложений установлен в течение 12 календарных дней после публикации объявления в в средствах массовой информации, который истекает \_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 г. в \_\_: \_\_ час. Адрес приема тендерных предложений:   
г. Ташкент, Мирабадский район, улица Шахрисабзская, дом-16а (ориентир: 5 этаж, 503-кабинат, АБК «Узагросаноатлойиха»).

**Подача предложений является свидетельством того, что участник тендера ознакомился с вышеупомянутыми материалами, и у него нет вопросов по отношению к объемам работ, материалов, конструкций и прочих условий, влияющих на выполнение работ, предусмотренных проектом.**

**Вскрытие предложений состоится по истечении 12 дней после публикации объявления.**

**Первый вице-президент**

**Ассоциации футбола Узбекистана Ирматов Р.С.**

|  |  |
| --- | --- |
| **«СОГЛАСОВАНО»**  **Протоколом №62-2021**  **от 20.12.2021 года**  **Заседания закупочной комиссии** | **«Утверждаю»**  **Председатель тендерной комиссии,**  **Первый вице-президент Ассоциации футбола Узбекистана**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ирматов Р.С.**  **«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2021 г.** |

**ТЕНДЕРНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ**

**на выполнение работ(услуг) по объекту: «Строительство и реконструкция спортивного комплекса «Дустлик» по ул. Манавият 83а, МГС Г.Т.Хван, Юкори-Чирчикского района, Ташкентской области (1-этап)»**

**«Разработано» ООО «Строй консалтинг сервис»**

**Директор Ювмитов З.**

**Ташкент-2021 г.**

**ОГЛАВЛЕНИЕ**

**I.** Инструкция для участника тендера.

**II.** Техническая часть тендера.

**III.** Ценовая часть тендера.

**IV.** Проект договора.

**V.** Формы и приложения тендерной документации. Критерии, предъявляемые к участнику.

**Раздел I. Инструкция для участника тендера**

1. Общие положения.

2. Гарантия обеспечения на участие в тендере.

3. Язык тендера, единица измерений.

4. Закупочная комиссия.

5. Состав тендерной документации.

6. Оформление тендерных предложений. Упаковка и маркировка конвертов.

7. Внешний конверт.

8. Внутренний конверт с технической и ценовой частью тендерного предложения.

9. Подача тендерных предложений.

10. Срок действия и валюта тендерного предложения, предполагаемый срок работ и условия выполнения работ.

11. Внесение изменений в тендерную документацию.

12. Разъяснения и уточнения участникам, внесение изменений и/или отзыв и продление сроков подачи тендерных предложений.

13. Вскрытие внешних конвертов, квалификационный отбор участников для участия в тендере.

14. Вскрытие и оценка внутренних конвертов тендерных предложений.

15. Заключение договора.

16. Заключительные положения.

**1. ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКА ТЕНДЕРА**

1. **Общие положения.**
   1. Настоящая тендерная документация разработана в соответствии с Законом Республики Узбекистан «О государственных закупках» № ЗРУ-684 от 22.04.2021г.. Заказчик тендера: АССОЦИАЦИЯ ФУТБОЛА УЗБЕКИСТАНА (далее «Заказчик»), планирует осуществить работы по строительстве и реконструкции спортивного комплекса «Дустлик» по ул. Манавият 83а, МГС Г.Т.Хван, Юкори-Чирчикского района, Ташкентской области (1-этап) (далее «предмет тендера»), на условиях разработанной тендерной документации, по определению исполнителя работ по предмету тендера.
   2. Наименование предмета тендера, номер тендера, вид тендера, адрес и контакты «Заказчика» приведены в Информационной таблице тендера (далее-ИТТ). Вид тендера: открытый, согласно пункту -3 ИТТ. Адрес и контакты «Заказчика»: г. Ташкент, ул. И.Каримова 98а, согласно пункту -1 и 4 ИТТ.
   3. В тендерах могут принять участие любые юридические лица1 независимо от форм собственности, в том числе субъекты малого бизнеса, имеющие опыт работ аналогичному предмету тендера за исключением юридических лиц, приведенных в ИУТ 13.11.

*1В тендере могут принимать участие как иностранные юридические лица (нерезиденты Республики Узбекистан), так и отечественные юридические лица (резиденты Республики Узбекистан)*

* 1. Для участия в тендере участник должен:

а) получить (скачать) электронную версию тендерной документации, размещенной на специальном информационном портале для ознакомления с условиями тендера, а также уведомить заказчика о своем намерении участвовать в данном тендере путем направления официального письма (заявки) нарочно или по факсу, почте, электронной почте. При этом, в письме (заявки) должно содержаться наименование участника, предмет тендера, а также адрес и банковские реквизиты участника;

б) внести денежный задаток в соответствии с требованиями пункта 2 в настоящей Инструкции участника тендера (далее - ИУТ), если не оговорена иная форма обеспечения заявки на участие в тендере;

в) подать квалификационные документы и тендерное предложение в соответствии с требованиями настоящей ИУТ.

* 1. Любая документация и информация, представленная участником тендера, является конфиденциальной и не сообщается лицам, официально не имеющим отношения к данному тендеру.

1. **Гарантия обеспечения на участие в тендере.**
   1. Для обеспечения безотзывности своего тендерного предложения в период его действия участник, принявший решение участвовать в тендере, должен представить гарантию обеспечения на участие в тендере по форме, указанной в пункте 5 ИТТ
   2. В случае, если в ИТТ предусмотрено гарантия обеспечения на участия в тендере в форме денежного задатка, то участник, до завершения сроков подачи тендерного предложения, обязан внести на специальный счет заказчика задаток в сумме, указанной в пункте 5 ИТТ.
   3. Если иное не оговорено в ИТТ, то иностранные юридические лица перечисляют задатки в иностранной валюте в эквиваленте суммы указанной в ИТТ, по курсу Центрального банка Республики Узбекистан на день оплаты, задаток отечественных участников вносится в национальной валюте.
   4. Задаток должен быть внесен непосредственно участником, перечисление денежных средств третьими лицами, а также передача прав на участие в тендере третьим лицам не допускается.
   5. В случае, обеспечения на участие в тендере в качестве банковской гарантии, оригинал документа, подтверждающего гарантию обеспечения на участия в тендере, составленный в соответствии с условиями настоящей тендерной документации, должен быть представлен вместе с квалификационными документами.
   6. При отсутствии гарантии обеспечения на участие в тендере, участник не будет допущен к тендеру и внутренний конверт с техническим и ценовым предложением будет возвращен участнику без вскрытия.
   7. Задаток возвращается2 участникам тендера:

а) победителю тендера после заключения договора по представлению гарантии обеспечения исполнения договора;

б) остальным участникам после заключения договора с победителем тендера, но не позднее срока действия предложения;

в) участнику, отозвавшему предложение до истечения последнего дня и времени её представления.

г) при отмене государственной закупки.

*2В случае, если в ИТТ указаны иные виды обеспечения, то возврат такого обеспечения производится на тех же условиях, что и возврат задатка.*

* 1. Задаток остается в распоряжении заказчика и не возвращается участнику, отозвавшему свое тендерное предложение, а также, победителю тендера при отзыве предложения в период его действия, при отказе от заключения договора подряда на условиях, определенных тендерной документацией или при отказе победителем тендера представления гарантии обеспечения исполнения договора.

*3В случае, если ИТТ указаны иные виды обеспечения, например, банковская гарантия, то условия взыскания средств такие же, что и при невозвращении участнику задатка*.

1. **Язык тендера, единица измерений.**
   1. Тендерное предложение и вся связанная с ним корреспонденция и документация, которой осуществляется участником и заказчиком, должны быть на русском или узбекском языке. Тендерное предложение, может быть на другом (иностранным) языке при условии, что к ней будет приложен точный перевод на русском или узбекском языке. В случаи разночтения в тексте тендерного предложения, когда используется более чем один язык, русский или узбекский язык считается превалирующим.
   2. В тендерном предложении должна быть использована метрическая система измерений.
2. **Закупочная комиссия.**
   1. Закупочная комиссия (далее тендерная комиссия) формируется заказчиком и осуществляет следующие функции:

а) согласовывает тендерную документацию;

б) устанавливает сроки приема предложений;

в) устанавливает критерии оценки предложений;

г) устанавливает порядок внесения, величину и форму обеспечения предложения;

д) проводит вскрытие предложений участников закупочных процедур;

е) проводит квалификационный отбор, если он предусмотрен условиями тендерной документации;

ж) осуществляет закупочные процедуры в соответствии с законодательством;

з) определяет исполнителя и резервного исполнителя конкурентных видов закупочных процедур или признает тендер несостоявшимся.

* 1. Решения тендерной комиссии принимаются большинством голосов от общего числа членов тендерной комиссии. При равенстве голосов голос председателя считается решающим.
  2. Участник тендера не вправе оказывать какого-либо давления на членов тендерной комиссии и заказчика.

1. **Состав тендерной документации.**
   1. Настоящая тендерная документация состоит из инструкции для участника тендера, технической и ценовой частей и проекта договора.
   2. Тендерная документация в том числе включает в себя приглашение участникам тендера, ИТТ включая вложения и приложения.

**Вложения состоят из следующих форм:**

Форма№1. Гарантия обеспечения предложения на участие в тендере.

Форма№2. Информация по неисполненным подрядным договорам.

Форма №3. Общая информация об участнике тендера.

Форма №4. Финансовое положение участника тендера.

Форма №5. Опыт работы за последние три года по аналогичным объектам и объемам тендера.

Форма№6. Перечень машины-механизмов, оборудования и приборов участника, используемых на объекте предмета тендера.

Форма №7. Информация по незавершенным контрактам на момент реализации объекта - предмета тендера.

Форма№8. Свидетельство осмотра стройплощадки.

Форма №9. Доверенность на право подписания документов от имени организации (участника) и участия в тендере

**Перечень приложений:**

Приложение № 1. Ценовое предложение на выполнение работ(услуг).

Приложение № 2. Общий график строительства объекта.

Приложение № 3. Общий график финансирования строительства объекта.

Приложение №4. Сводная таблица, ведомость физических объемов работ и ресурсов на объект и таблица цен на основные ценообразующие компоненты.

Приложение № 5. Образец гарантии обеспечения исполнения договора

* 1. Техническая часть тендерной документации включает в себя:

а) локальные ведомости объемов работ без указания стоимости по форме, указанной в настоящей инструкции;

б) спецификации на оборудование, материалы и конструкции, типы и марки применяемого оборудования, материалов и конструкций. В зависимости от специфики работ в состав технической части могут включаться и другие документы в соответствии с ИТТ

* 1. Ценовая часть тендерной документации включает:

а) предельную стоимость работ на основе предварительных расчетов по итогам изучения среднерыночного уровня ценовых параметров, определяемую исходя из биржевых котировок, коммерческих предложений, прайс-листов заводов-изготовителей, производителей товаров (работ, услуг) или их официальных дилеров (дистрибьюторов);

б) условия платежа и график платежей;

в) источники финансирования сделки, подтвержденные соответствующими документами (кредитный договор, банковская справка, адресный список строек, решение органа государственного управления и др.);

г) срок строительных работ установленные заказчиком приведены в пункте 22 ИТТ.

* 1. Проект договора должен быть составлен на языке, указанном в пункте 11 ИТТ.
  2. Договор будет трактоваться в соответствии с Законодательством Республики Узбекистан.
  3. Иностранное юридическое лицо или субподрядчик, участвующий в работах по данному договору, несет ответственность в пределах Республики Узбекистан, по делу или вопросу, возникшему входе реализации проекта согласно законодательству Республики Узбекистан
  4. Договор должен рассматриваться и иметь заключение юридической службы или привлеченных адвокатов хозяйствующих субъектов.
  5. Обязательной частью договора являются:

- протоколы заседаний тендерной комиссии;

- общие и дополнительные условия договора;

- юридические заключения сторон;

- график финансирования;

- график производства работ;

- техническая часть включая пояснительную записку спецификацию товара, чертежи, калькуляцию;

- другие документы, составляющие часть договора, которые разработаны в соответствии с требованиями нормативно правовых актов.

1. **Оформление тендерных предложений. Упаковка и маркировка конвертов.**
   1. Участник должен представить два комплекта документов - один оригинал и одна копия - в отдельных конвертах. В каждом комплекте должен быть внешний (технический) конверт и внутренние (финансовый) конверты.
   2. Внешний и внутренние конверты должны быть проставлены печатью участника в местах склейки конверта.
   3. Во внешний конверт вкладывается документ, подтверждающий гарантию обеспечения на участие в тендере4 квалификационные документы и внутренние конверты.

*4В случае внесения денежного задатка копия платежного поручения, в случае банковской гарантии-оригинал банковской гарантии, в иных случаях – смотрите ИТТ*

* 1. Квалификационные документы5 должны быть пронумерованы, прошиты и опечатаны печатью участника, на первой странице должна быть пометка «оригинал» или «копия».

*5Документ, подтверждающий гарантию обеспечения на участие в тендере, следует прошивать вместе с квалификационными документами.*

* 1. Документы внутренних конвертов должны быть прошиты, на первой странице должна быть пометка «оригинал» или «копия».
  2. В случае отсутствия на первых страницах отметок «оригинал» или «копия» тендерная комиссия вправе самостоятельно поставить отметку «оригинал» или «копия», если имеются соответствующие отметки на конвертах.
  3. На внешнем конверте должно быть указано:

- отметка «оригинал» или «копия»;

- наименование предмета тендера;

- наименование участника;

- надпись «Внешний конверт»

- наименование заказчика и его адрес;

- надпись «не вскрывать до (указать время и дату вскрытия конвертов)»

* 1. На внутренних конвертах должно быть указано:

- отметка «оригинал» или «копия»;

- наименование предмета тендера;

- наименование участника;

- наименование заказчика и его адрес;

- надпись «Внутренний конверт с технической или ценовой частью»;

- надпись: «вскрыть после успешного прохождения квалификационного отбора.

* 1. Предоставление неоформленных указанным образом документов является свидетельством некорректной подготовки и подачи документов, такие факты фиксируются в протоколе заседания тендерной комиссии и доводятся до сведения присутствующих представителей участников. При этом тендерная комиссия и заказчик не несут ответственность перед участником за сохранность и целостность документов. В связи с этим участник не вправе в дальнейшем предъявлять какие-либо претензии по данному вопросу.
  2. В случае представления предложения в не опечатанном или некачественной проклейки конвертов, заказчик не несет ответственность за сохранность документов и конфиденциальность информации. При этом заказчик имеет право требовать от участника оформить тендерное предложение должным образом
  3. Документы, для которых настоящей инструкцией установлены специальные формы и приложения должны быть представлены в соответствии с этими формами и приложениями, подписанные и оформленные участником в установленном порядке. Предложения, не подписанные участником должным образом, могут быть отклонены по решению тендерной комиссии заключением случаев, оговоренных в настоящей ИУТ.
  4. Все информация и документы, представленные участником, должны быть достоверным и полным. Участник несет ответственность за достоверность и полноту тендерного предложения

1. **Внешний конверт.**
   1. Во внешнем конверте должны содержатся требования, оформленные согласно формам №№ 1-9.
   2. Также, к формам должны прилагаться:

- справка от уполномоченного органа об отсутствии задолженности по налогам и другим обязательным платежам.

- информация от уполномоченного органа об отсутствии введенных в отношении участника процедур банкротства;

- информация участника об участии или намечаемом участии в судебном разбирательстве;

- учредительные документы участника.

* 1. Документы, входящие во внешний конверт тендерного предложения, не должны содержать никакой информации относительно ценовой части тендерного предложения. Все цены, тарифы и итоговые суммы, составляющие тендерное предложение, содержатся только в документах внутреннего конверта с ценовой частью тендерного предложения.
  2. Требования, оформленные согласно формам №№ 1-8 указанных в настоящей ИУТ, являются обязательными к представлению. В случае непредставления данных документов, техническая и ценовая часть тендерного предложения не будут рассматриваться и возвращается участнику без вскрытия.

1. **Внутренние конверты с технической и ценовой частью тендерного предложения**
   1. Техническая и ценовая части тендерного предложения состоят из:

-Приложения№1. Ценовое предложение на выполнение работ участника;

-Приложения №2. Общий график строительства объекта;

-Приложения №3. Общий график финансирования строительства объекта;

-Приложения№4. Сводная таблица, ведомость физических объемов работ и ресурсов на объект и таблица цен на основные ценообразующие компоненты;

* 1. В технической и ценовой части, стоимость работ должна быть представлена в соответствии с формой, содержащейся в Приложении №4 «Ведомость объемов работ на объекте». В ведомости объемов работ по каждой позиции должны быть качественно заполнены с указанием цен. Участник тендера должен суммировать промежуточные суммы для того, чтобы получить общую стоимость тендерного предложения.
  2. Участник тендера должен представить оцененную ведомость объемов работ и таблицу цен на основные ценообразующие компоненты в печатном виде без помарок и исправлений
  3. В случае расхождений между суммой, указанной прописью и суммой, указанной цифрами, принимается сумма, указанная прописью.
  4. В случае стоимостью суммой завесь объем работ принимается стоимость, указанная за единицу объема.
  5. Стоимость и срок строительства, установленные в тендере, не подлежат изменению, за исключением случаев, предусмотренных законодательством (изменения заказчиком объемов работ, обстоятельства непреодолимой силы, продолжительность строительства объекта больше одного года).
  6. Корректировка стоимости договора на второй и последующие годы строительства производится при изменении цен на основные ценообразующие компоненты в установленном порядке, законодательством.
  7. Документы, указанные в пункте 8.1 настоящей ИУТ, являются обязательными к представлению, при этом приложение №5 представляется победителем на момент заключения договора.

1. **Подача тендерных предложений.**
   1. Участник должен представить Заказчику тендерное предложение не позднее дня и часа, указанных в пункте 9 ИТТ.
   2. Тендерное предложение участника должно быть отправлено заказной почтой или нарочно с посыльным в адрес Заказчика.
   3. Датой подачи тендерного предложения считается дата получения заказчиком конвертов.
   4. Все тендерные предложения принимаются с фиксацией даты и времени приема под роспись сдающего и принимающего лица в журнале учёта.
   5. По аргументированной просьбе участника вопрос о продлении сроков представления тендерных предложений может быть рассмотрен тендерной комиссией.
   6. Тендерная комиссия может принимать решение о продлении срока представления и рассмотрения тендерных предложений, но не более чем на 15 дней, которое распространяется на всех участников.
   7. Уведомление продлении срок и рассмотрения представления тендерных предложений размещается на специальном информационном портале, а также высылается электронной почте или по факсу всем участникам, получившим тендерную документацию.
   8. Тендерные предложения, поступившие после установленного срока, не будут рассматриваться.
   9. Подача тендерного предложения является основанием того, что участник согласен со всеми условиями тендера и не имеет каких-либо разногласий и претензий касательно тендерной документации.
   10. Участник тендера вправе подать только одно предложение.
2. **Срок действия и валюта тендерного предложения, предполагаемый срок работ и условия выполнения работ**
   1. Срок действия тендерного предложения участников должен составлять не менее срока, указанного в пункте 12 ИТТ со дня окончания подачи предложений.
   2. Все расценки и цены указываются в узбекских сумах или в долл. США. При этом, предложение, указанное в долл. США будет пересчитано по курсу, установленному Центральным банком Республики Узбекистан на день подачи тендерного предложения.
   3. Работы должны быть завершены не позднее срока, указанного в пункте 22 ИТТ.
   4. Участник не вправе указывать иные условия выполнения работ и финансирования, не предусмотренные условиями тендера.
3. **Внесение изменений в тендерную документацию.**
   1. Заказчик вправе принять обоснованное решение о внесении изменений в тендерную документацию не позднее чем за три дня до даты окончания срока подачи тендерных предложения на участие в тендере.
   2. Изменение наименования спецификации и технических требований, а также предельной стоимости работ, не допускаются. При этим срок окончания подачи тендерных предложения в этом тендере должен быть продлен не менее чем на десять дней. Одновременно с этим вносятся изменения в объявление о проведении тендера, если была изменена информация, указанная в объявлении.
   3. После завершения срока подачи тендерных предложений внесение изменений в условия тендера не допускается.
   4. Все изменения в тендерную документацию вносятся заказчиком по согласованию с ГУП «Центр комплексной экспертизы проектов и импортных контрактов при Министерстве экономики Республики Узбекистан» и размещается на специальном информационном портале со дня внесения изменений, а также в течении трех рабочих дней, но не позднее чем за три дня до даты окончания срока подачи тендерных предложений, высылается по почте, электронной почте или по факсу всем участникам, получившим тендерную документацию.
   5. Все изменения считаются неотъемлемой частью тендерной документации.
4. **Разъяснения и уточнения участникам, внесение изменений и/или отзыв и продление сроков подачи тендерных предложений**
   1. Участник тендера вправе направить заказчику запрос о даче разъяснения положений тендерной документации в форме, определенной в объявлении на проведение тендера не позднее срока, указанного в ИТТ. В течение двух рабочих дней с даты поступления указанного запроса, заказчик обязан направить в установленной форме разъяснения положений тендерной документации, если указанный запрос поступил к заказчику не позднее чем за два дня до даты окончания срока подачи предложений. Разъяснения положений тендерной документации не должны изменять ее сущность.
   2. Обращения участников могут быть представлены нарочно или по почте, факсу, а также по электронной почте на официальном бланке юридических лиц за подписью руководителя, зарегистрированные в установленном порядке.
   3. Ответы на обращения направляются нарочно или по факсу, электронной почте всем участникам, получившим тендерную документацию в виде официальных уведомлений без указания источника запроса и считаются частью тендерной документации.
   4. Заказчик вправе не отвечать на запросы участников, поступившие позже установленного срока.
   5. До окончания срок подачи тендерных предложений, участник по собственной инициативе вправе внести изменения или представить дополнения в свое ранее представленное тендерное предложение без потери задатка на участие в тендере.
   6. В случае внесения изменений или дополнений в свое ранее представленное тендерное предложение, участник должен до окончания срока подачи тендерных предложений представить изменения или дополнения в запечатанных и замаркированных конвертах в соответствии с главой 6 требованиями с пометкой «изменения» или «дополнения».
   7. Конверты с пометкой «изменения» или «дополнения» вскрываются и рассматриваются вместе с ранее поданными конвертами. При оценке тендерных предложений принимается во внимание тендерное предложение с учетом изменений или дополнений.
   8. Изменения или дополнения, внесенные в тендерное предложение после завершения срока подачи тендерных предложений, не принимаются и не рассматриваются.
   9. Участник вправе отозвать свое тендерное предложение без потери гарантии обеспечения на участия в тендере до окончания срока подачи тендерных предложений
5. **Вскрытие внешних конвертов, квалификационный отбор участников для участия в тендере.**
   1. Вскрытие внешних конвертов будет проводиться по адресу и времени, указанному в пункте 17 ИТТ.
   2. Вскрытие внешних конвертов тендерных предложений участников тендера производится, если получено не менее двух предложений.
   3. Вскрытие конвертов осуществляется в присутствии представителей участников, изъявивших желание присутствовать. При этом, отсутствие представителей участников не является основанием для отказа от вскрытия конвертов. Отсутствующие участники после заседания письменно уведомляются заказчиком в установленном порядке.
   4. Присутствующие представители участников должны при себе иметь документы, удостоверяющие личность, а также доверенности участника тендера (оригинал или копию), дающие право представлять своётендерноепредложение6•

*6 Лица, не имеющие при себе удостоверяющих личность документов и доверенностей на представление тендерных предложений, не вправе присутствовать при вскрытии внешних и внутренних конвертов.*

* 1. Перед вскрытием осматриваются внешние конверты всех участников на предмет их соответствия требованиям по упаковке и маркировке конвертов. Присутствующие представители участников в качестве подтверждения целостности конвертов расписываются в журнале учета тендерных предложений.
  2. Заказчик в присутствии членов тендерной комиссии и представителей участников, изъявивших желание присутствовать, вскрывает внешние конверты и зачитывает содержимое квалификационных документов.
  3. Тендерная комиссия детально изучает квалификационные формы и документы, на основании которых проводит квалификационный отбор участников тендера.
  4. Изучение квалификационных форм и документов, их обсуждение и оценка проводятся в отсутствии представителей участников.
  5. Тендерная комиссия вправе запросить любые документы, подтверждающие квалификацию участника тендера.
  6. Тендерная комиссия вправе создать оценочную группу для детального изучения и оценки документов внешнего конверта.
  7. Не допускаются к участию в тендере участники:

- находящиеся в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства на имущество которых наложен арест, а также имеющих непосредственную организационно- правовую или финансовую зависимость друг от друга, выраженную в форме актов учредительства, финансового участия, холдинга и других форм;

- учрежденные менее 6 месяцев до объявления тендера;

- находящиеся в состоянии судебного или арбитражного разбирательства с заказчиком;

- отсутствие лицензии предусмотрено в ИТТ);

- зарегистрированные в государствах или на территориях, предоставляющих льготный налоговый режим и/или не предусматривающих раскрытие и предоставление информации при проведении финансовых операций (оффшорные зоны), а также на счета нерезидентов в банках, находящихся в оффшорных зонах.

- находящиеся Едином реестре недобросовестных исполнителей;

- имеющиеся задолженности по уплате налогов

1. **Вскрытие и оценка внутренних конвертов тендерных предложений.**
   1. Вскрытие внутренних конвертов с тендерными предложениями осуществляется на заседаниях тендерной комиссии в присутствии представителей участников тендера, изъявивших желание присутствовать. Отсутствующие участники официально уведомляются заказчиком по завершении заседания тендерной комиссии. Отсутствие представителей участников тендера не может быть основанием для отказа или задержки вскрытия конвертов с тендерными предложениями.
   2. Присутствующие представители участников в качестве подтверждения целостности конвертов расписываются в журнале учета тендерных предложений.
   3. По результату изучения и оценки документов внешнего конверта, предложения, не соответствующие требованиям тендерной документации, отклоняются, при этом внутренние конверты с технической и ценовой частями таких тендерных предложений не вскрываются и возвращаются участникам обратно. Критерии оценки внешнего конверта тендерных предложений приведены в настоящей ИУТ.
   4. После оценки внешних конвертов вскрывается, оглашается, рассматривается и оценивается внутренние конверты с технической и ценовой частями тендерных предложений тех участников, которые, по решению тендерной комиссии, соответствуют условиям тендера.
   5. Срок рассмотрения и оценки предложений участников тендера не может превышать шестьдесят дней с момента окончания подачи предложений.
   6. В случае установления недостоверности информации, содержащейся в документах, представленных участником тендера, тендерная комиссия вправе отстранить такого участника от участия в тендере на любом этапе закупочной процедуры.
   7. При вскрытии внутренних конвертов с технической и ценовой частями тендерных предложений оглашается:

а) наименование участника тендера;

6) стоимость тендерного предложения;

в) сроки выполнения работ.

* 1. Рассмотрение и оценка содержимого внутренних конвертов производится в отсутствие представителей участников тендера.
  2. Для детального рассмотрения и оценки технической и ценовой части тендерных предложений тендерная комиссия вправе создать оценочную(ые) группу(ы) из числа членов тендерной комиссии и/или привлечь независимых экспертов, при этом срок рассмотрения и оценки предложений участников тендера не может превышать шестьдесят дней с момента окончания подачи предложений.
  3. Оценочная группа и/или независимые эксперты в срок, определенный тендерной комиссией, в соответствии с заданием тендерной комиссии должны изучить документы и представить соответствующий отчет или заключение.
  4. В целях правильного изучения предложения, его оценки и сравнения с другими предложениями, тендерная комиссия и/или оценочная группа через заказчика может запросить от участника дополнительные пояснения по его предложению. Запрос о разъяснении и ответ должны быть выполнены в письменной форме. В процессе разъяснения не допускаются какие-либо изменения по сути предложения, а также по технической и ценовой части, за исключением случаев, приведенных в настоящей ИУТ.
  5. Тендерная комиссия примет во внимание финансовые, технические и производственные возможности участника тендера. Решение тендерной комиссии будет основано на изучении данных участника, представленных им, а также другой подобной информации, которая будет сочтена необходимой и относящейся к предмету тендера
  6. Предложение, определенное как существенно не отвечающее требованиям тендерной документации, будет отклонено и не может быть откорректировано.
  7. Тендерная комиссия вправе не принимать во внимание несущественные недочеты и неточности в тендерных предложениях, если они не влияют на рейтинг других участников тендера.
  8. В соответствии с требованиями тендерной документации оценка тендерных предложений и определение победителя тендера производится на основании: критериев, изложенных настоящей тендерной документации; соответствия предложенных цен пределам установленной заказчиком стоимости предмета тендера.
  9. Лучшие условия исполнения договора определяются тендерной комиссией на основании объявленных критериев оценки предложений участников тендера.
  10. Тендерная комиссия должна провести оценку тендерных предложений, определить победителя тендера или принять иное решение.
  11. В случае наличия расхождений между оригиналом и копией тендерного предложения за правильные принимаются данные оригинала.
  12. Вся информация, касающаяся рассмотрения и оценки тендерных предложений, является конфиденциальной и не подлежит разглашению.
  13. При оценке ценовой части принимается во внимание стоимость тендерного предложения, условия платежа, срок выполнения работ.
  14. Предложения, не соответствующие требованиям тендерной документации по условиям платежа, срокам выполнения работ могут быть отклонены.
  15. Предложения, превышающие предельную стоимость, указанную в ценовой части тендерной документации, будут отклонены. Остальные ценовые предложения будут изучаться и оцениваться на предмет их полноты, соответствия требованиям заказчика, наличия арифметических ошибок.
  16. При наличии ошибок, тендерная комиссия вправе отклонить тендерное предложение либо определить условия дальнейшего рассмотрения тендерного предложения в тендере, известив об этом участника тендера.
  17. Предложения с арифметическими ошибками, должны быть исправлены участником тендера в соответствии с требованиями тендерной комиссии. В случае отказа участника исправить ошибки в своем тендерном предложении на условиях, предложенных тендерной комиссией, предложение такого участника будет отклонено.
  18. Участники, прошедшие квалификацию, сравниваются по техническим и ценовым параметрам.
  19. Победителем признается участник тендера предложивший лучшие условия исполнения договора (цена, срок, финансовые, технические и производственные возможности, а также опыта работ и д.р. предложений участника тендера) на основе критериев и требований, указанных тендерной документации и предложении.

1. **Заключение договора.**
   1. Участник тендера, объявленный по решению тендерной комиссии победителем тендера, получит от заказчика соответствующее письменное извещение.
   2. Заказчик имеет право вступать в переговоры по итогам второго этапа с победителем тендера о снижении цены.
   3. Проект договора является предварительным, его условия могут подлежать изменению по согласованию сторон в частях, не противоречащих условиям тендера.
   4. Победитель тендера должен подписать и оформить договор в двух экземплярах и вернуть его заказчику в течений\_\_\_\_\_ календарных дней после получения уведомления. В случае, определения победителем тендера иностранного юридического лица, договор заключается по согласованию сторон в узбекских сумах или долларах США.
   5. В случае, если одна из сторон не согласна с предложениями другой стороны, то договор заключается на условиях, предусмотренных настоящей тендерной документацией.
   6. Если иное не оговорено в ИТТ, вместе с договором победитель должен представить банковскую гарантию или перечислить депозит в денежный обеспечения качестве гарантии в размере, исполнения договора указанном в пункте 23 ИТТ.
   7. Несвоевременное подписание договора победителем и/или непредставление банковской гарантии или не перечисление денежного депозита может расцениваться как отказ от заключения договора. В этом случае будет рассматриваться приемлемое предложение следующего (резервного-занявшего второе место по итогам оценки) участника тендера. При этом гарантия обеспечения на участие в тендере (задаток) победителю невозвращается7•

*7Если условиями тендерной документации в качестве обеспечения тендерного предложения на участие в тендере предусмотрена, банковская гарантия, то такая гарантия не возвращается победителю и выставляется заказчиком в соответствующий банк для взыскания средств.*

1. **Заключительные положения**
   1. Протокол рассмотрения и оценки тендерных предложений подписывается тендерной комиссией, и выписка из него опубликовывается на специальном информационном портале в течение трех рабочих дней со дня его подписания. Вскрытые конверты с квалификационной документацией и тендерными предложениями участникам тендера не возвращаются.
   2. Тендер может быть объявлен тендерной комиссией не состоявшимся, если:

а) до момента окончания срока подачи предложений не поступило ни одно тендерное предложение;

6) на участие в тендере представлены тендерные предложения менее двух участников;

в) результатам рассмотрения предложений тендерная комиссия отклонила все предложения или только одно предложение соответствует требованиям тендерной документации.

г) все представленные тендерные предложения не содержат необходимого пакета документов;

* 1. В случае если тендер не состоялся, заказчик обязан провести закупочную процедуру повторно на тех же условиях и с теми же критериями и требованиями к работам. При необходимости изменения условий, критериев оценки и требований к работам по тендерной документации тендерная комиссия принимает соответствующее решение с привидением оснований по согласованию с Центром комплексной экспертизы проектов и импортных контрактов.
  2. Споры, связанные с проведением тендера, разрешаются в порядке, установленном законодательством.

**ИНФОРМАЦИОННАЯ ТАБЛИЦА ТЕНДЕРА**

Данный раздел включает в себя специальные положения, касающиеся предмета тендера, и дополнительную информацию или требования других разделов тендерной документации (разрабатывается индивидуально для каждого проекта)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **п/п** | **Наименование раздела** | | **Пояснение к разделам** | |
|  | Заказчик | | Ассоциация Футбола Узбекистана | |
|  | Объект: | | «Строительство и реконструкция спортивного комплекса «Дустлик» по ул. Манавият 83а, МГС Г.Т.Хван, Юкори-Чирчикского района, Ташкентской области (1-этап)» | |
|  | Вид проведения тендера: | | *открытый* | |
|  | Место получения тендерной документации | | На специальном информационном портале «в средствах массовой информации»  При этом для направления запросов по уточнению условий тендерной документации можно обратиться организатору торга по адресу:  г. Ташкент, Мирабадский район, ул. Шахрисабз, дом-16а.  Телефон: 71-256-16-93. | |
|  | Размер и форма гарантии обеспечения на участие в тендере | | *Размер гарантии обеспечения на участие в тендере составляет 1 % от предельной стоимости объекта 176 553 982,7 сум*  *Гарантии обеспечения на участие в тендере представляется в виде банковской гарантии или денежного задатка, перечисляемый на расчетный счет заказчика*  **Банковские реквизиты:**  **Ассоциация Футбола Узбекистана**  **Адрес: г.Ташкент, ул. И.Каримова, 98а.**  **Банк: «Ипотекабанк» АТИБ Мехнат филиали.**  **Р/С: 2021 2000 0001 2643 2001**  **МФО: 00423, ИНН: 201 098 956,**  **ОКЭД: 93190.**  **Тел: (71) 230-90-25, Факс: (71) 230-90-51.** | |
|  | Объявление о тендере опубликовано: | | *в средствах массовой информации* | |
|  | На участия в тендере не допускаются участники: | | *Согласно п.13.11*  *«Участие в тендере объединений юридических лиц (консорциумов) также не допускается».* | |
|  | Лицензируемые виды работ | *Не требуется.* | |
|  | Сроки подачи тендерных предложений | Предложения принимаются с 9.00 до 18.00 ежедневно, за исключением субботы, воскресенья и праздничных дней. Адрес г. г. Ташкент, Мирабадский район, ул. Шахрисабзская дом-16а, ком.503.  Контактное лицо: специалисты организатора.  Телефон: 71-256-16-93. 98 338-83-05.  Последний срок представление тендерных предложений до \_\_\_ \_\_\_\_ 2021г. | |
|  | Сроки обращения участников за разъяснениями к тендерной документации: | Не позднее чем за 2 дня до даты окончания срока подачи тендерного предложения | |
|  | Язык тендерной документации | *(Узб/Рус.)* | |
|  | Срок действия тендерного предложения: | «Не менее 90 дней с даты окончания приема тендерных предложений» | |
|  | Размер оборотных средств участника для участия в тендере: | Не менее 20% от предельной стоимостиобъекта 3 531 079 654 сум. | |
|  | Срок действия гарантии обеспечения тендерного предложения: | «Не менее 90 дней с даты окончания приема тендерных предложений.» | |
|  | Машины и механизмы, оборудование и приборы подрядчика, используемые на объекте предмета тендера: | *Согласно формы «Квалификация участников тендера» пункта 1 частиVI.* | |
|  | Перечень дополнительных документов | *-справка от уполномоченного органа об отсутствии задолженности по налогам и другим обязательным платежам;*  *- информация от уполномоченного органа об отсутствии введенных в отношении участника процедур банкротства*  *- информация участника об участии или намечаемом участии в судебном разбирательстве;*  *-учредительные документы участника* | |
|  | Тендер и вскрытие предложений будет осуществляться по адресу: | | Адрес: г.Ташкент, ул. И.Каримова, 98а, в Административной здании Ассоциации Футбола Узбекистана. | |
|  | Период оценки тендерных предложений | | «Период оценки тендерного предложения составляет не более 60 дней со дня окончания приема тендерных предложений.» | |
|  | К вскрытию технической и ценовой части допускаются участники: | | Прошедшие квалификационный отбор согласно критериям тендерной документации | |
|  | Размер обеспечения исполнения договора | | Размер гарантии обеспечения исполнения договора составляет 5% от стоимости строительства, определенной по результатам тендера. | |
|  | Предельная стоимость работ: | | **17 655 398 270 сум с учетом НДС;**  **15 352 520 235 сум без учета НДС.** | |
|  | Срок строительства, установленный заказчиком | | **9 месяцев** | |
|  | Источник финансирования: | | за счет собственных средств Ассоциации Футбола Узбекистана. | |
|  | Условия финансирования: | | «Аванс, выделяемый в течении первых двух месяцев строительства равными долями с разбивкой на два месяца (по 15% в месяц) в размере 30% от предельной стоимости работ, определенной по результатам тендерных торгов, на прогнозируемый год строительства, текущее финансирование в размере 95% от стоимости выполненных работ с учетом пропорционального удержания выделенного аванса и 5% по истечении гарантийного срока эксплуатации» | |
|  | Язык договора | | *Рус./Узб.* | |
|  | Валюта договора | | *Узб. Сум* | |

**РАЗДЕЛ II. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ТЕНДЕРА**

***Локальная ведомость объемов работ***

**РАЗДЕЛ III. ЦЕНОВАЯ ЧАСТЬ ТЕНДЕРА**

**1. Предельная цена заказчика**

1.1. Предельная цена, установленная заказчиком, указана в Информационной таблице тендера (далее ИТК).

**2. Срок строительства, установленный заказчиком**

2.1. Все работы по предмету тендера должны быть завершены не позднее, чем в срок, указанные в ИТК.

**3. Источник финансирования**

3.1. Финансирование объекта будет осуществляться за счет средств, указанных в ИТК.

**4 Условия финансирования**

4.1 Условия финансирования (если иное не оговорено в ИТК):

Аванс, выделяемый в течении первых двух месяцев строительства равными долями с разбивкой на два месяца (по 15% в месяц) в размере 30% от предельной стоимости работ, определенной по результатам тендерных торгов, на прогнозируемый год строительства, текущее финансирование в размере 95% от стоимости выполненных работ с учетом пропорционального удержания выделенного аванса и 5% по истечении гарантийного срока эксплуатации.

4.2. При проведении тендера по объектам, переходящим на следующий год, заказчиком предусмотрено выделение средств в текущем году в сумме, указанной в ИТК.

4.3. Платежи будут производиться Заказчиком в соответствии с условиями договора подряда.

4.4 Договор подряда на выполнение проекта должен соответствовать регулирующим положениям: Гражданскому Кодексу Республики Узбекистан, Закону Республики Узбекистан «О договорно-правовой базе деятельности хозяйствующих субъектов».

**5. Валюта договора**

5.1. Если иное не предусмотрено в ИТК, то валюта договора подряда «сум» Республики Узбекистан.

**ТИПОВОЙ ДОГОВОР**

**подряда на строительство объектов**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № \_\_\_\_\_ | | | "\_\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_ года |
|  | | | |
| (наименование заказчика) | | | |
| в лице |  | | |
|  | ( фамилия, имя, отчество руководителя) | | |
| действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (устава, положения, доверенности) | | | |
|  | |  | |
| именуемый в дальнейшем "Заказчик", с одной стороны, и подрядчик \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | |
| (наименование юридического лица) | | | |
| в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | |
|  | (фамилия, имя, отчество руководителя) | | |
| действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | |
|  | | (устава, положения, доверенности) | |
| именуемый в дальнейшем "Подрядчик", с другой стороны, заключили настоящий договор подряда на строительство "под ключ" объекта | | | |
|  | | | |
|  | | | |
| (наименование объекта) | | | |

**I. ОПРЕДЕЛЕНИЯ**

1. В настоящем договоре применяются следующие определения:

**исполнительная документация** - комплект рабочих чертежей на строительство объекта с надписями о соответствии этим чертежам выполненных в натуре работ или внесенными в них изменениями, сделанными лицами, ответственными за производство работ, сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество установленного оборудования и примененных при производстве работ материалов, конструкций и деталей, акты об освидетельствовании скрытых работ, акты о промежуточной приемке отдельных ответственных конструкций, акты об индивидуальных испытаниях смонтированного оборудования, журналы производства работ и другая документация, предусмотренная строительными нормами и правилами;

**строительная площадка** - земельный участок, переданный Заказчиком по акту Подрядчику на период выполнения всех работ в рамках настоящего договора. Границы стройплощадки объекта обозначаются ограждением или другими знаками, устанавливаемыми в соответствии с генеральным планом;

**временные сооружения** - временные здания и сооружения любого типа, устанавливаемые Подрядчиком на строительной площадке для выполнения работ;

**скрытые работы** - работы, скрываемые последующими работами и конструкциями, качество и точность которых невозможно определить после выполнения последующих работ;

**разбивка договорной цены** - распределение общей стоимости объекта по договору на этапы с четким определением стоимости каждого этапа и/или вида работ.

**II. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА**

2. Подрядчик обязуется в соответствии с условиями настоящего договора выполнить строительные работы, предусмотренные проектом

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |
| (наименование проекта) |

по строительству объекта "под ключ", а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения строительных работ, принять их и производить оплату.

**III. СТОИМОСТЬ РАБОТ ПО ДОГОВОРУ**

3. Стоимость работ, выполняемых Подрядчиком по настоящему договору, определенная в результате тендера и утвержденная решением тендерной комиссии (протокол N\_\_\_\_\_ от "\_\_\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20 г.), составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ в текущих ценах, включая все сборы, налоги и отчисления.

(сумма прописью)

4. Стоимость работ является окончательной и в дальнейшем пересмотру не подлежит, кроме случаев:

когда причиной увеличения стоимости строительства явились обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор);

изменения объемов работ Заказчиком в установленном порядке;

строительства объекта более одного года.

5. Уточнение договорных цен на второй и последующие годы, при сроке строительства более одного года, осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством.

6. При наличии соответствующих обоснований перечисленные изменения оформляются дополнительным соглашением к договору между Заказчиком и Подрядчиком.

**IV. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДРЯДЧИКА**

7. По настоящему договору Подрядчик для выполнения работ, предусмотренных в разделе II настоящего договора, обязуется:

выполнить своими и (или) привлеченными силами все работы в объемах и сроки, предусмотренных в настоящем договоре и графике производства работ, согласно приложению N \_\_ , и сдать работы Заказчику в соответствии с условиями настоящего договора;

поставить на строительную площадку необходимые строительные материалы, изделия, конструкции, оборудование и комплектующие изделия, строительную технику, осуществить их приемку, разгрузку, складирование и хранение согласно приложению N \_\_;

соорудить на территории строительной площадки временные сооружения;

информировать Заказчика о заключении договоров подряда с субподрядчиками по мере их заключения с изложением предмета договора, наименования и адреса субподрядчика;

обеспечить выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земельного участка в период строительства объекта, а также установить освещение;

осуществить страхование строительных рисков;

в месячный срок со дня подписания акта о приемке в эксплуатацию объекта по настоящему договору освободить строительную площадку от принадлежащих ему строительных машин и оборудования, транспортных средств, инструментов, приборов, инвентаря, строительных материалов, изделий, конструкций и временных сооружений;

обеспечить охрану строительной площадки;

выполнить в полном объеме обязательства, предусмотренные настоящим договором.

8. Подрядчик несет полную имущественную ответственность перед Заказчиком за надлежащее исполнение всех работ собственными силами и субподрядчиками и сдачу объекта "под ключ" по настоящему договору.

**V. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА**

9. Для выполнения настоящего договора Заказчик обязуется:

предоставить в трехдневный срок со дня подписания настоящего договора Подрядчику по акту, на период строительства объекта и до его завершения, строительную площадку, пригодную для производства работ, согласно приложению №\_\_\_ к настоящему договору;

организовать постоянный архитектурно-строительный надзор за ходом выполнения работ, соблюдением Подрядчиком принятых договорных обязательств и иных функций, оговоренных настоящим договором, обеспечить приемку от Подрядчика законченных работ;

в десятидневный срок рассматривать и оформлять решения по всем обращениям Подрядчика;

производить авансирование и текущее финансирование Подрядчика в соответствии с графиком финансирования согласно приложению № \_\_\_;

предоставить Подрядчику в течение 2 месяцев со дня подписания настоящего договора перечень исполнительной документации, необходимой для приемки работ;

выполнить в полном объеме обязательства, предусмотренные настоящим договором.

**VI. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ**

10. Дата вступления договора силу:

при взаиморасчетах в национальной валюте "сум" - с момента подписания сторонами;

при взаиморасчетах в национальной валюте "сум" с последующей конвертацией в СКВ - после регистрации договора в соответствии с законодательством.

11. Подрядчик приступает к выполнению работ со дня поступления первого авансового платежа в соответствии с графиком финансирования, прилагаемого к настоящему договору.

12. Продолжительность строительства, определенная по результатам тендера, составляет \_\_\_\_\_\_\_ дней со дня начала работ.

13. Работы по настоящему договору производятся в соответствии с графиком производства работ.

**VII. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ**

14. Заказчик перечисляет Подрядчику аванс в размере 30% от общей текущей стоимости работ на прогнозируемый год по договору, что составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ сум.

15. Графики финансирования и производства работ являются основанием для авансирования и текущего финансирования Заказчиком Подрядчика (приложение N\_\_\_).

16. Текущее финансирование осуществляется согласно графикам производства работ и финансирования после проверки качества выполненных работ в пределах до 95% от общей договорной текущей стоимости объекта, с учетом выданного аванса.

17. Окончательный расчет между Заказчиком и Подрядчиком за оставшиеся 5% от стоимости работ производится после истечения гарантийного срока, установленного настоящим договором, но не позднее завершения финансового года.

18. Подрядчик сохраняет за собой право собственности на объект до сдачи его в эксплуатацию по настоящему договору. На Подрядчике лежит риск случайного уничтожения и повреждения объекта до момента сдачи его Заказчику.

19. В случае невыполнения Заказчиком принятых настоящим договором на себя обязательств в течение тридцати дней со дня вступления договора в силу Подрядчик имеет право требовать внесения изменений в договор, письменно уведомив об этом Заказчика в порядке, установленном законодательством, или в одностороннем порядке расторгнуть договор. При этом Заказчик не освобождается от оплаты за выполненные Подрядчиком работы.

**VIII. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ**

20. Заказчик назначает на строительной площадке своего представителя - технического аудитора, который от имени Заказчика осуществляет технический надзор за качеством выполняемых работ, а также производит проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов и оборудования условиям договора и рабочей документации.

21. Технический аудитор имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения и договора.

22. Подрядчик обеспечивает технического аудитора помещением для работы. Технический аудитор и Подрядчик на строительной площадке регулярно проводят совещания по согласованию и разрешению вопросов, возникающих при осуществлении строительных работ.

23. Подрядчик самостоятельно организует производство работ на объекте в соответствии с проектом производства работ и по своим планам и графикам, увязанным со сроками, указанными в разделе VI настоящего договора.

24. Подрядчик согласовывает порядок ведения работ на объекте с органами государственного архитектурно-строительного надзора и несет ответственность за его соблюдение в соответствии с законодательством.

25. Обеспечение общего порядка на строительной площадке является обязанностью Подрядчика.

26. Заказчик одновременно с актом о передаче строительной площадки передает Подрядчику документы об отводе мест для складирования излишнего грунта и строительного мусора и карьеров для добычи недостающего грунта.

27. Заказчик предоставляет Подрядчику исходные геодезические точки, их координаты и высотные отметки для выполнения работ по разметке строительной площадки и привязке объекта в трехдневный срок со дня подписания акта о передаче строительной площадки.

28. Подрядчик несет ответственность за правильную и надлежащую разметку объекта по отношению к исходным геодезическим точкам, линиям и уровням, а также за правильность положения высотных отметок, размеров и соответствие разбивочных осей.

Если в процессе выполнения работ обнаружатся ошибки в произведенных разбивочных и геодезических работах, то Подрядчик по согласованию с Заказчиком вносит соответствующие исправления за свой счет.

29. Подрядчик сохраняет схемы расположения и таблицы координат и высот, геодезических знаков, устанавливаемых при геодезических разбивочных работах, в период производства работ и по окончании работ передает их Заказчику по акту.

30. Временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке и вновь построенных коммуникаций в точках подключения осуществляет Подрядчик.

31. Подрядчик гарантирует, что строительные материалы, оборудование и комплектующие изделия, конструкции и системы, применяемые им для строительства, будут соответствовать качеством спецификациям, указанным в проектной документации, техническим регламентам или стандартам и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество.

32. Подрядчик письменно информирует Заказчика и инспекцию Госархстройнадзора за 2 дня до начала приемки отдельных конструкций и скрытых работ по мере их готовности.

33. Готовность принимаемых конструкций и работ подтверждается подписанием Заказчиком и Подрядчиком актов промежуточной приемки ответственных конструкций и актов освидетельствования скрытых работ при условии их согласования инспекцией Госархстройнодзора.

34. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после письменного разрешения Заказчика, внесенного в журнал производства работ.

35. Если скрытые работы выполнены без подтверждения Заказчика или он не был информирован об этом либо информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть скрытые работы согласно указанию Заказчика, а затем восстановить их.

Подрядчик не несет ответственности за допущенные им без согласия Заказчика мелкие отступления от рабочей документации, не затрагивающие существенных интересов Заказчика, если докажет, что они не повлияли на качество строительства.

36. Если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные Подрядчиком и (или) субподрядчиками работы, кроме случая, указанного в абзаце втором пункта 34 настоящего договора, то Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости строительства обязан в согласованный срок переделать эти работы с обеспечением их надлежащего качества.

В случае неисправления Подрядчиком в согласованный срок некачественно выполненных работ он возмещает Заказчику убытки, причиненные в связи с просрочкой их устранения.

37. Подрядчик осуществляет уборку и содержание строительной площадки и примыкающей к ней уличной полосы, включая участки дорог и тротуаров, в надлежащей чистоте, вывоз строительного мусора с площадки в период строительства и в места, указанные Заказчиком.

38. С момента начала работ и до их завершения Подрядчик ведет журнал производства работ. В журнале отражается весь ход производства работ, факты и обстоятельства, имеющие значение в отношениях между Заказчиком и Подрядчиком (дата начала и окончания работ, поступления оборудования и оказания услуг, принятия работ, проведения испытаний, информация о задержках, связанных с несвоевременной поставкой материалов, выходом из строя строительной техники, и другие факторы, влияющие на окончательный срок завершения строительства).

Если Заказчик не удовлетворен ходом и качеством работ или записями Подрядчика, то он излагает свое мнение в журнале производства работ.

Подрядчик обязуется в 3-дневный срок принять меры к устранению недостатков, обоснованно указанных Заказчиком в журнале производства работ.

**IX. ОХРАНА РАБОТ**

39. Подрядчик обеспечит надлежащую охрану материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества на территории огражденной строительной площадки от начала работ до завершения строительства и приемки Заказчиком завершенного строительством объекта.

40. Ответственность за сохранность построенных зданий и сооружений, а также материалов, оборудования и другого имущества после приемки объекта несет Заказчик.

**X. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ**

**СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)**

41. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием природных явлений и прочих обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора.

Срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно периоду, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

42. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более одного месяца, то Подрядчик и Заказчик обсудят, какие меры следует принять для продолжения работ или их консервации.

43. Если стороны не могут договориться в течение двух месяцев, то каждая из сторон вправе потребовать расторжения договора.

**XI. ПРИЕМКА ЗАКОНЧЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВОМ**

**ОБЪЕКТА**

44. Приемка завершенного строительством объекта осуществляется после выполнения сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим договором, в соответствии с установленным порядком, действующим на дату подписания договора, а также согласно установленным правилам приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов.

45. Приемка объектов производится в течение\_\_\_\_\_\_\_\_ дней со дня получения Заказчиком письменного извещения Подрядчика об их готовности к вводу в эксплуатацию.

46. Подрядчик за 5 дней до начала приемки в эксплуатацию завершенного строительством объекта передает Заказчику два экземпляра исполнительной документации в составе, определенном Заказчиком, согласно разделу V настоящего договора. Подрядчик должен письменно подтвердить Заказчику, что переданные комплекты документации полностью соответствуют фактически выполненным работам.

47. С момента приемки объект переходит в собственность Заказчика.

**XII. ГАРАНТИИ**

48. Подрядчик гарантирует:

выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего договора;

качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией и строительными нормами, правилами и техническими условиями;

качество строительных материалов, оборудования и комплектующих изделий, конструкций и систем, используемых им для строительства, их соответствие спецификациям, указанным в проектной документации, техническим регламентам или стандартам;

своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в гарантийный период эксплуатации объекта;

функционирование инженерных систем и оборудования при эксплуатации объекта в соответствии с правилами эксплуатации.

49. Гарантийный срок эксплуатации объекта и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов и работ устанавливается не менее \_\_\_\_ месяцев со дня подписания сторонами акта о приемке завершенного строительством объекта. Срок гарантии на кровлю объекта устанавливается не менее \_\_\_ месяцев.

50. Если в период гарантийного срока эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, не позволяющие продолжить эксплуатацию объекта до их устранения, то гарантийный срок продлевается соответственно на период устранения дефектов. Устранение дефектов осуществляется Подрядчиком за свой счет.

Наличие дефектов и сроки их устранения фиксируются двухсторонним актом Подрядчика и Заказчика.

Если Подрядчик в течение срока, указанного в акте, не устранит дефекты и недоделки в выполненных работах, включая возможные дефекты оборудования, то Заказчик вправе удержать с Подрядчика гарантийную сумму, предусмотренную в разделе VII настоящего договора.

51. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов и недоделок их освидетельствование осуществляется органами Госархстройнадзора, что не исключает право сторон обратиться в хозяйственный суд по данному вопросу.

**XIII. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА**

52. Заказчик вправе требовать расторжения договора в следующих случаях:

задержка Подрядчиком после вступления договора в силу начала строительства более чем на один месяц по причинам, не зависящим от Заказчика;

несоблюдение Подрядчиком графика производства работ по его вине, когда срок окончания работ, установленный в настоящем договоре, увеличивается более чем на один месяц;

нарушение Подрядчиком условий договора, ведущее к снижению качества работ, предусмотренного строительными нормами и правилами;

по другим основаниям, в соответствии с законодательством.

53. Подрядчик вправе требовать расторжения договора в следующих случаях:

приостановки Заказчиком выполнения работ по причинам, не зависящим от Подрядчика, на срок, превышающий один месяц;

не выполнения Заказчиком условий финансирования;

по другим основаниям в соответствии с законодательством.

54. При расторжении договора по совместному решению Заказчика и Подрядчика незавершенное строительство в месячный срок передается Заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость выполненных работ.

55. Сторона, инициирующая расторжение настоящего договора, согласно положениям настоящего раздела направляет письменное уведомление другой стороне.

56. При расторжении договора, виновная сторона возмещает другой стороне понесенные убытки, включая упущенную выгоду.

57. Односторонний отказ от исполнения договора не допускается, за исключением случаев, предусмотренных законодательством или настоящим договором.

**XIV. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН**

58. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон договорных обязательств виновная сторона:

возмещает другой стороне причиненные убытки;

несет иную ответственность в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Республики Узбекистан, Законом Республики Узбекистан "О договорно-правовой базе деятельности хозяйствующих субъектов", другими актами законодательства и настоящим договором.

59. За несоблюдение своих обязательств, указанных в соответствующих приложениях к настоящему договору, несвоевременное финансирование и нарушение других обязательств, установленных в договоре, Заказчик уплачивает Подрядчику пеню в размере \_\_% от неисполненной части обязательства за каждый день просрочки, при этом общая сумма пени не должна превышать \_\_\_\_% стоимости невыполненных работ или услуг.

Уплата пени не освобождает Заказчика от возмещения убытков, причиненных нарушением условий договора.

60. За необоснованный отказ от подтверждения выполненных объемов работ в соответствии с договором Заказчик уплачивает Подрядчику штраф в размере \_\_ % суммы, от подтверждения которой он отказался или уклонился.

61. За нарушение своих обязательств по своевременному вводу объекта Подрядчик уплачивает Заказчику пеню в размере \_\_ % от неисполненной части обязательства за каждый день просрочки, при этом общая сумма пени не должна превышать \_\_ % от договорной текущей стоимости объекта.

За несвоевременное устранение дефектов и недоделок, обнаруженных Заказчиком, Подрядчик уплачивает Заказчику пеню в размере \_\_\_ % от стоимости некачественно выполненных работ за каждый день просрочки, при этом общая сумма пени не должна превышать \_\_ % стоимости некачественно выполненных работ.

Уплата пени не освобождает Подрядчика от возмещения убытков, причиненных просрочкой выполнения работ или оказания услуг.

62. Если выполненные работы не соответствуют по качеству установленным стандартам, строительным нормам и правилам, рабочей документации, то заказчик на основании заключения инспекции Госархстройнадзора вправе, в установленном порядке, отказаться от приемки и оплаты объекта, а также взыскать с Подрядчика штраф в размере \_\_ % от стоимости работ ненадлежащего качества.

63. Кроме предусмотренных настоящей статьей санкций за неисполнение обязательств по договору сторона, нарушившая договор, возмещает другой стороне убытки, выразившиеся в произведенных другой стороной расходах, утрате или повреждении имущества, включая упущенную выгоду, в сумме, не покрытой пеней.

64. Уплата пени за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств не освобождает стороны от исполнения этих обязательств.

**XV. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ**

65. Не урегулированные сторонами спорные вопросы, возникающие при исполнении и расторжении договора, а также при возмещении причиненных убытков, рассматриваются в установленном законодательством порядке хозяйственным судом.

**XVI. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ**

66. После подписания настоящего договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка, договоренности между сторонами, касающиеся настоящего договора, теряют силу.

67. Подрядчик не имеет права продать или передать рабочую документацию на строительство объекта или отдельные его части какой-либо третьей стороне без письменного разрешения Заказчика, кроме субподрядчиков.

68. Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами.

69. Любая договоренность между Заказчиком и Подрядчиком, влекущая за собой новые обстоятельства, которые не вытекают из настоящего договора, должна быть письменно подтверждена сторонами в форме дополнений или изменений к настоящему договору.

70. Если после завершения работ по договору на строительной площадке остается принадлежащее Подрядчику имущество, то Заказчик вправе задержать оплату выполненных работ Подрядчику до даты освобождения им строительной площадки.

71. Во всех остальных случаях, не предусмотренных настоящим договором, применяются нормы действующего законодательства.

72. Настоящий договор заключен в \_\_\_ экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

**XVII. БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ЮРИДИЧЕСКИЕ**

**АДРЕСА СТОРОН:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Заказчик:  М. П. (подпись) |  | Подрядчик:  М. П. (подпись) |

Заключение юридической службы или привлеченного адвоката:

**Перечень документов, прилагаемых к договору подряда:**

1. Поручительство Заказчика и Подрядчика

2. График финансирования работ (с разбивкой на этапы)

3. График производства работ и монтажа оборудования

**ФОРМА №1**

**ОБРАЗЕЦ**

**ГАРАНТИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТЕНДЕРНОЙ ЗАЯВКИ**

Принимая во внимание, что \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование организации оферента)

далее именуемый участник торгов представил своё тендерное предложение на участие в тендере, проводимых \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование организации заказчика)

по закупке работ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование предмета тендерных торгов)

настоящим доводится до сведения, что \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(наименование банка)

имеющий зарегистрированный офис, по адресу \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ именуемый в дальнейшем «БАНК» имеет обязательство перед участником торгов на сумму*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (указать сумму прописью и валюту) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_по которому платеж указанному заказчику будет произведен полностью и своевременно.

Обязательство гарантировано от Банка

Условия обязательства:

1. Если Участник торгов отзывает своё Предложение в течении срока его действия, подтвержденного Участником в Форме тендерного предложения;

2. Если Участник торгов, получив уведомление о принятии его Предложения Заказчиком в течении срока действия этого предложения:

а) не сможет или откажется выполнить условия контракта, по требованию или

б) не сможет или откажется предоставить гарантию обеспечения исполнения договора в соответствии с Инструкцией Участника торгов;

В этих случаях Банк обязуется выплатить Заказчику вышеуказанную сумму после получения его первого письменного запроса, не требуя от Заказчика обоснования этого запроса, при условии:

Если в своём запросе Заказчик отметит, что эта сумма причитается ему в связи с тем, что имело место одно из двух или оба указанных обстоятельства, уточнив имевшее место условие или условия;

не было внесено никаких изменений в условия Договора, составленного между «Заказчиком» и «Подрядчиком», в объемы и характер работ, препятствующих выполнению и завершению строительства объекта.

Настоящая гарантия остается в силе в течение \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ дней со дня вскрытия тендерного предложения («\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_г.) и любой связанный с этим запрос передается в Банк не позднее вышеуказанного срока.

Скреплено общей печатью указанного банка.

Управляющий (ФИО)

Главный бухгалтер (ФИО)

МП

***Примечание: Гарантия представляется головным банком или его филиалами на фирменном бланке в установленном порядке или прилагаются другие подтверждающие документы о перечисление денежных средств на специальный счет заказчика в сумме указанного в ИТТ (если отсутствует данный документ, информация о внесения денежного задатка запрашивается у заказчика). Срок действия гарантии обеспечения предложения на участие в тендере должен быть не менее срока действия тендерного предложения, указанного в ИТТ***

**ФОРМА№2**

**Информация по неисполненным подрядным договорам**

***млн.сум***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Период** | **Незавершенная часть договора** | **Идентификация договора** | **Общая сумма договора (объекта)** |
| **Сведения о неисполненных договорах с 01.01.2018 года.** | | | |
|  |  | Идентификация договора:  Заказчик:  Адрес и контактные данные Заказчика  Причина (ы) для не вьполнения:  *[указать ос1-ювную причину]*  Итог результата спора: |  |

***Примечание:* данном вложении указывается сведения о неисполненных подрядных договоров участника, и причина их невыполнения.**

Подпись руководителя участника тендера: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.П.

Дата составления: «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_ г.

ВСЕ СТРАНИЦЫ ВЛОЖЕНИЙ ПРИ ПЕРЕДАЧЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПОДПИСАНЫ РУКОВОДИТЕЛЕМ УЧАСТНИКА ТЕНДЕРНЫХ ТОРГОВ И ЗАКРЕПЛЕННЫ ЕГО ПЕЧАТЬЮ. ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ ПРЕДСТАВЛЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ ОФЕРЕНТ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В СООТВЕТСТВИИ С ДЕЙСТВУЮЩИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**ФОРМА № 3**

**ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ ТЕНДЕРА**

**1. ИНФОРМАЦИЯ О ПЕРСОНАЛЕ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№№ пп** | **Занимаемая должность** | **Ф.И.О.** | **Образование** (учебное завед, специальн. № и дата выдачи диплома) | **Опыт  работы в строительстве** (лет) |
| 1 | Директор |  |  |  |
| 2 | Заместитель директора |  |  |  |
| 3 | Главный инженер |  |  |  |
| 4 | Инженер ПТО |  |  |  |
| 5 | Начальник участка |  |  |  |
| 6 | Прораб |  |  |  |
| 7 | Мастер |  |  |  |
| 8 | Инженер механик |  |  |  |
| 9 | Рабочие в т.ч.: |  |  |  |
|  | *Бетонщики* |  |  |  |
|  | *Каменщики* |  |  |  |
|  | *Кровельщики* |  |  |  |
|  | *Сварщики* |  |  |  |
|  | *Сантехники* |  |  |  |
|  | *Плотники* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**Примечание:** *К данной таблице участник прилагает подтверждающие документы (копии трудовых книжек, договора найма, дипломы и т.п.).*

Подпись руководителя участника тендера: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.П.

Дата составления: «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_ г.

ВСЕ СТРАНИЦЫ ВЛОЖЕНИЙ ПРИ ПЕРЕДАЧЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПОДПИСАНЫ РУКОВОДИТЕЛЕМ УЧАСТНИКА ТЕНДЕРНЫХ ТОРГОВ И ЗАКРЕПЛЕННЫ ЕГО ПЕЧАТЬЮ. ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ ПРЕДСТАВЛЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ ОФЕРЕНТ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В СООТВЕТСТВИИ С ДЕЙСТВУЮЩИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**ФОРМА№4**

**ФИНАНСОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ УЧАСТНИКА ТЕНДЕРА**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(Наименование участника тендера)

1. **Финансовые данные узб.сум**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование статей** | **Данные за последние три года** | | |
| **2018г.** | **2019г.** | **2020г.** |
| **Информация из балансового отчета** | | | |
| **Активы** |  |  |  |
| **1. Долгосрочные активы** |  |  |  |
| Основные средства |  |  |  |
| Не материальные активы |  |  |  |
| Долгосрочные инвестиции |  |  |  |
| в т.ч. капитальные вложения |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **2. Текущие активы** |  |  |  |
| Товарно-материальные запасы |  |  |  |
| в т.ч. производственные запасы |  |  |  |
| Дебиторы |  |  |  |
| Денежные средства |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Пассивы** |  |  |  |
| 1. Источники собственных средств |  |  |  |
| в т.ч. |  |  |  |
| Уставной капитал |  |  |  |
| Нераспределенная прибыль |  |  |  |
| 2. Обязательства |  |  |  |
| Долгосрочные обязательства |  |  |  |
| Текущие обязательства |  |  |  |
| в т.ч. |  |  |  |
| Текущая кредиторская задолженность |  |  |  |
| Просроченная кредиторская задолженность |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Информация из отчета финансового результата** | | | |
| Чистая выручка от реализации продукции |  |  |  |
| Прибыль до уплаты налога на доход |  |  |  |
| Чистая прибыль |  |  |  |

**Балансовая прибыль \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Подпись руководителя участника тендера: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Гл. Бухгалтер участника тендера: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.П.

*К вложению участник обязан приложить копии отчетов о финансовых результатах (балансовых отчетов), с подтверждением ГНИ (другие уполномоченные органы для иностранных юридических лиц) о приеме отчетности в электронном виде. Если иное не оговорено в ИТГ, то данные в форме № 4 приводятся в узбекских сумах;*

***2.* Финансовые возможности**

*Указать оборотные средства в размере не мене е 20 % от предельной стоимости объекта, установленной заказчиком.*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование источников** | **Сумма** |
| **1** | Производственные запасы - сырье, вспомогательные материалы и топливо |  |
| **2** | Продукция в процессе производства |  |
| **3** | Денежные средства |  |
|  | и т.п. |  |

*Примечание: в данной таблице приводятся сведения о доступе к ликвидным активам, неизрасходованных реальных активов, кредитные линии и другие финансовые средства (за исключением авансовых платежей по другим договорам участника) с подтверждением наличия оборотных средств в размере 20 % от предельной стоимости объекта с обслуживающего банка в виде справки;*

*При отсутствии у участника оборотных средств в размере 20 % от предельной стоимости предмета тендера, выдается поручительство банка о предоставлении необходимых оборотных средств (согласно образца).*

***В случае отсутствии справки или поручительство банка тендерное предложение далее не рассматривается, и внутренний конверт возвращается участник у без вскрытия.***

***3.* Средний годовой оборот по строительству.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Год*** | ***Сумма (валюта)*** | ***Обменный курс*** | ***Эквивалент узбекский сум*** |
| ***2018г*** | ***(…)*** |  |  |
| ***2019г*** | ***(…)*** |  |  |
| ***2020г*** | ***(….)*** |  |  |
| ***Среднегодовой оборот\**** |  |  |  |

\* Среднегодовой оборот в размере млн. сум рассчитанный как сумма подтвержденных платежей, полученных по текущим и/или завершенным контрактам, в течение последних трех лет

Подпись руководителя участника тендера: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Гл. Бухгалтер участника тендера: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.П.

Дата составления: «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_ г.

ВСЕ СТРАНИЦЫ ВЛОЖЕНИЙ ПРИ ПЕРЕДАЧЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПОДПИСАНЫ РУКОВОДИТЕЛЕМ УЧАСТНИКА ТЕНДЕРНЫХ ТОРГОВ И ЗАКРЕПЛЕННЫ ЕГО ПЕЧАТЬЮ. ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ ПРЕДСТАВЛЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ ОФЕРЕНТ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В СООТВЕТСТВИИ С ДЕЙСТВУЮЩИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**ОБРАЗЕЦ**

**ПОРУЧИТЕЛЬСТВО БАНКА**

Принимая во внимание, что \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ далее

*(наименование организации оферента)*

именуемый участник торгов представил своё тендерное предложение на участие в тендерных торгах, проводимых \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ на объект

(наименование организации заказчика)

по \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование предмета тендерных торгов)

настоящим доводится до сведения, что \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ,

(наименование банка)

имеющий зарегистрированный офис по адресу \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ именуемый в дальнейшем «Поручитель» принимает на себяобязательство перед участником торгов на сумму \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, по которому выплатауказанному участнику торгов в

*(сумма прописью, валюта)*

случае признания его победителем торгов и подписания договора между заказчиком и подрядчиком, будет произведена полностью и своевременно без каких-либо дополнительных условий и требований.

Банк связан этим обязательством от своего имени.

Скреплено общей печатью указанного банка.

Настоящее поручительство остается в силе в течение \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_дней со дня подписания договора (контракта) между заказчиком и подрядчиком и любой связанный с этим запрос должен быть передан в банк не позднее вышеуказанного срока.

**Управляющий *(ФИО)***

**Главный бухгалтер *(ФИО)***

**Дата «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_ г. М.П.**

Примечание: Данная Гарантия представляется на фирменном бланке банковского учреждения, выдавшего поручительство.

***Необходимо учитывать наличие в поручительстве банка (районного или областного отделения) подтверждения по имеющимся лимитам и кредитным ресурсам, согласованным с вышестоящим банком или кредитным комитетом (№ …дата…ФИО руководителя).***

**ФОРМА№5**

**ОПЫТ РАБОТЫ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ТРИ ГОДА ПО АНАЛОГИЧНЫМ ОБЪЕКТАМ И ОБЪЕМАМ ТЕНДЕРА**

(Наименование участника тендера)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Период/**  **Наименование объекта/**  **Выполненные работы (указать основные виды работ по позициям)** | **Заказчик** | **Стои-мость** узб.сум/долл.США | **Ед.изм** | **Роль в контракте** | | |
| **Ген- подряд** | **Суб-подряд** | **Член СП/ Консорциум** |
|  | ***2018 г. – 2020г.*** |  |  |  |  |  |  |
|  | *Строительство* |  |  |  |  |  |  |
|  | *Земляные работы* |  |  |  |  |  |  |
|  | *Бетонны еработы* |  |  |  |  |  |  |
|  | *Инженерные сеты* |  |  |  |  |  |  |
|  | *и т.д.* |  |  |  |  |  |  |
|  | ***2018 г. – 2020г.*** |  |  |  |  |  |  |
|  | *……* |  |  |  |  |  |  |
|  | ***2018 г. – 2020г.*** |  |  |  |  |  |  |
|  | *……* |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***Итого:*** |  |  |  |  |  |  |

**Примечание:** *В данной форме, участник должен перечислить (можно укрупнено) основные виды работ и указать сумму, на которую эти работы были выполнены. Если иное не оговорено в ИТТ, то сумма указывается в узбекских сумах. В качестве подтверждения информации, указанной в форме, прикладываются акты государственных комиссий (для иностранных юридических лиц соответствующие документы по законодательству страны участника), если участник был генподрядчиком или справки-счет-фактуры, если участник работал в качестве субподрядчика и т.п.;*

Подпись руководителя участника тендера: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.П.

Дата составления: «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_ г.

ВСЕ СТРАНИЦЫ ВЛОЖЕНИЙ ПРИ ПЕРЕДАЧЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПОДПИСАНЫ РУКОВОДИТЕЛЕМ УЧАСТНИКА ТЕНДЕРНЫХ ТОРГОВ И ЗАКРЕПЛЕННЫ ЕГО ПЕЧАТЬЮ. ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ ПРЕДСТАВЛЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ ОФЕРЕНТ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В СООТВЕТСТВИИ С ДЕЙСТВУЮЩИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**ФОРМА№6**

**ПЕРЕЧЕНЬ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ, ОБОРУДОВАНИЯ И ПРИБОРОВ УЧАСТНИКА, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ НА ОБЪЕКТЕ ПРЕДМЕТА ТЕНДЕРА**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Наименование** | **Марка** | **Кол-во** | **Годвыпуска** | **Мощность** | **Техническое состояние** | **Местодислокации** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

**Примечание:** *В качестве подтверждения информации, указанной в форме, прикладываются документы на право собственности машин механизмов, оборудования и приборов. Если иное не оговорено в ИТТ, допускается использование машин и механизмов, оборудования и приборов на условиях аренды и субподряда. При этом участник должен приложить копию договора аренды и/или субподряда, действительного на период реализации проекта с гарантийным письмом арендодателя, что данная техника не будет отвлечена на другие работы до завершения объекта* - *предмета тендера;*

Подпись руководителя участника тендера: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.П.

Дата составления: «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_ г.

ВСЕ СТРАНИЦЫ ВЛОЖЕНИЙ ПРИ ПЕРЕДАЧЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПОДПИСАНЫ РУКОВОДИТЕЛЕМ УЧАСТНИКА ТЕНДЕРНЫХ ТОРГОВ И ЗАКРЕПЛЕННЫ ЕГО ПЕЧАТЬЮ. ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ ПРЕДСТАВЛЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ ОФЕРЕНТ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В СООТВЕТСТВИИ С ДЕЙСТВУЮЩИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**ФОРМА№7**

**ИНФОРМАЦИЯ ПО НЕЗАВЕРШЕННЫМ КОНТРАКТАМ НА МОМЕНТ РЕАЛИЗАЦИИ ОБЪЕКТА – ПРЕДМЕТА ТЕНДЕРА.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Наименованиеобъекта | Заказчик | Сумма  договора | Дата начала и окончания договора | Наименования машин и механизмов, оборудования и проборов | Кол-во машин и механизмов, оборудования и приборов, отвлекаемых на другие объекты во время реализации проекта  - предмета тендера  *(указать по квартально)* | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

***Примечание:*** *Данное форма приводится в целях определения обеспеченности участника материальными ресурсами для осуществления работ* – *предмета тендера.*

Подпись руководителя участника тендера: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.П.

Дата составления: «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_ г.

ВСЕ СТРАНИЦЫ ВЛОЖЕНИЙ ПРИ ПЕРЕДАЧЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПОДПИСАНЫ РУКОВОДИТЕЛЕМ УЧАСТНИКА ТЕНДЕРНЫХ ТОРГОВ И ЗАКРЕПЛЕННЫ ЕГО ПЕЧАТЬЮ. ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ ПРЕДСТАВЛЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ ОФЕРЕНТ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В СООТВЕТСТВИИ С ДЕЙСТВУЮЩИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**ФОРМА №8**

**СВИДЕТЕЛЬСТВО**

**ОСМОТРА СТРОЙПЛОЩАДКИ**

Настоящим удостоверяется, что я \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность Ф.И.О.)

по поручению\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(название участника торга)

посетил, осмотрел площадку и прилагающие к ней участки, а также:

а) подробно изучил тендерную **и проектную документацию, в том числе графическую часть (чертежи);**

б) полностью ознакомился и учел в нашем предложении всевозможные условия, прочие обстоятельства и условия, могущие сказаться на качественном, полном и своевременном выполнении данного договора и его стоимости, объемах предстоящих работ.

Примечание: В данном форме приводится сведения об изучении объекта, в том числе подъездные дороги, наличие инженерных коммуникаций, существующие здания и сооружения и другие вопросы, связанные с производством работ

Подпись руководителя участника тендера: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.П.

Дата составления: «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_ г.

ВСЕ СТРАНИЦЫ ВЛОЖЕНИЙ ПРИ ПЕРЕДАЧЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПОДПИСАНЫ РУКОВОДИТЕЛЕМ УЧАСТНИКА ТЕНДЕРНЫХ ТОРГОВ И ЗАКРЕПЛЕННЫ ЕГО ПЕЧАТЬЮ. ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ ПРЕДСТАВЛЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ ОФЕРЕНТ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В СООТВЕТСТВИИ С ДЕЙСТВУЮЩИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**ФОРМА № 9**

**ДОВЕРЕННОСТЬ**

**НА ПРАВО ПОДПИСАНИЯ ДОКУМЕНТОВ И УЧАСТИЯ В ТЕНДЕРНЫХ ТОРГАХ**

Наименование участника тендерных торгов \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адрес участника тендерных торгов \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Я, руководитель выше названного участника торга, настоящей доверенностью уполномочиваю\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Ф.И.О. занимаемая должность)

подписывать документы и связывать участника тендерных торгов обязательствами. Вся содержащаяся здесь информация является подлинной и правильной и что мы ответственны, в гражданском или уголовном отношении, за любое неправильное или ложное заявление сделанное здесь.

В удостоверение чего на данном документе мы поставили свои подписи

«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_\_ г.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Ф.И.О. доверителя) (подпись)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Ф.И.О. доверенного) (подпись)

**Примечание:** Данная форма при участии на тендерных торгах первого лица не заполняется

ВСЕ СТРАНИЦЫ ВЛОЖЕНИЙ ПРИ ПЕРЕДАЧЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПОДПИСАНЫ РУКОВОДИТЕЛЕМ УЧАСТНИКА ТЕНДЕРНЫХ ТОРГОВ И ЗАКРЕПЛЕННЫ ЕГО ПЕЧАТЬЮ. ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ ПРЕДСТАВЛЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ ОФЕРЕНТ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В СООТВЕТСТВИИ С ДЕЙСТВУЮЩИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**ПРИЛОЖЕНИЕ № 1**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование заказчика)

**Ценовое предложение на выполнения работ по**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(наименование объекта)

1. Осмотрев площадку, на предмет выполнениявышеупомянутых работ, изучив тендерную документацию, в составе общей, технической и коммерческой части, мы нижеподписавшиеся обязуемся выполнить и завершить все упомянутые работы и исправить обнаруженные дефекты, в соответствии с вышеуказанными документами за \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *сумов с учетом НДС*.

***(сумма прописью)***

2. В случае принятия нашего предложения, обязуемся приступить кпроизводству работ в течение десяти (10) дней после получения письменного Уведомления заказчика о разрешении приступить к работам и завершить их в течение \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ дней с начала производстваработ.

3. Наше предложение будет действовать в течение \_*\_\_\_\_\_\_\_\_\_*\_ календарных дней со дня вскрытия тендерных предложений.

4. До момента заключения договора, настоящее тендерное предложение вместе с письменным уведомлением о его принятии является юридическим обязательством между нами.

5. Подтверждаем, что полученное нами Уведомление о принятии предложения обяжет нас заключить с Вами официальный договор и нами будет обеспечено его исполнение.

6. Выражаем согласие, что заказчик и тендерная комиссия не обязаны принимать наименьшее ценовое предложение из представленных им предложений.

7. Обязуемся производить взаиморасчеты с заказчиком в договорных ценах, утвержденных протоколами заседаний тендерной комиссии, и не подлежащих в последующем изменению.

Подпись руководителя участника тендера: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.П.

Дата составления: «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_ г.

ВСЕ СТРАНИЦЫ ВЛОЖЕНИЙ ПРИ ПЕРЕДАЧЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПОДПИСАНЫ РУКОВОДИТЕЛЕМ УЧАСТНИКА ТЕНДЕРНЫХ ТОРГОВ И ЗАКРЕПЛЕННЫ ЕГО ПЕЧАТЬЮ. ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ ПРЕДСТАВЛЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ ОФЕРЕНТ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В СООТВЕТСТВИИ С ДЕЙСТВУЮЩИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**ПРИЛОЖЕНИЕ № 2**

**ОБЩИЙ ГРАФИК СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТА**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(наименование объекта)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№№ пп** | **Наименования работ** | **Дата начала работ** | **Дата окончания работ** |
|  | Подготовка территории |  |  |
|  | Земляные работы |  |  |
|  | Фундаменты |  |  |
|  | и т.д. |  |  |
|  |  |  |  |

***Примечание:*** *В общем графике строительства указывается общая программа работ (с учетом специфики объекта) и сроки их выполнения. Общий график строительства не должен повлиять на обязательство подрядчика завершить работы и определенные участки к установленному сроку и ведение безопасной и бесперебойной работы на строящемся объекте.*

Подпись руководителя участника тендера: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.П.

Дата составления: «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_ г.

ВСЕ СТРАНИЦЫ ВЛОЖЕНИЙ ПРИ ПЕРЕДАЧЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПОДПИСАНЫ РУКОВОДИТЕЛЕМ УЧАСТНИКА ТЕНДЕРНЫХ ТОРГОВ И ЗАКРЕПЛЕННЫ ЕГО ПЕЧАТЬЮ. ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ ПРЕДСТАВЛЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ ОФЕРЕНТ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В СООТВЕТСТВИИ С ДЕЙСТВУЮЩИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**ПРИЛОЖЕНИЕ № 3**

**ОБЩИЙ ГРАФИК ФИНАНСИРОВАНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТА**

с учетом условий авансирования и текущего финансирования

(наименование объекта)

Подпись руководителя участника тендера: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.П.

Дата составления: «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_ г.

ВСЕ СТРАНИЦЫ ВЛОЖЕНИЙ ПРИ ПЕРЕДАЧЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПОДПИСАНЫ РУКОВОДИТЕЛЕМ УЧАСТНИКА ТЕНДЕРНЫХ ТОРГОВ И ЗАКРЕПЛЕННЫ ЕГО ПЕЧАТЬЮ. ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ ПРЕДСТАВЛЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ ОФЕРЕНТ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В СООТВЕТСТВИИ С ДЕЙСТВУЮЩИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**ПРИЛОЖЕНИЕ № 4**

**ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ И РЕСУРСОВ НА ОБЪЕКТ**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование объекта)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование оферента)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ пп.** | **Шифр номера нормативов и коды ресурсов** | **Наименования работ и ресурсов** | **Ед. изм.** | **количество** | | **Стоимость** | |
| **На единицу изм.** | **По проектным данным** | **На единицу** | **Всего** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

**ИТОГО:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | **Наименования работ и ресурсов** | **Стоимость в текущих ценах**  **без учетом НДС и без ставки ЕСП от фонда заработной платы)** | **Стоимость в текущих ценах**  **с учетом НДС и ставки ЕСП от фонда заработной платы)** |
| 1 | Строительные материалы и конструкции |  |  |
| 2 | Оборудование |  |  |
| 3 | Машина и механизмы |  |  |
| 4 | Заработная плата |  |  |
|  | ИТОГО (без НДС) |  |  |
|  | Прочие расходы |  |  |
|  | НДС (15%) |  |  |
| ИТОГО стоимость СМР | |  |  |

**ЦЕНЫ НА ОСНОВНЫЕ ЦЕНООБРАЗУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ, ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТА**

(необходимо при корректировке цены договора на второй ипоследующие годы)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№№ пп** | **Наименование компонента** | **Единица измерения** | **Цена за единицу** |
| 1. | Трудовые затраты |  |  |
| 2. | Элекроэнергия (ГАК «Узбекэнерго» |  |  |
| 3. | Горюче-смазочные материалы (НХК «Узбекнефтегаз» |  |  |
| 4. | Металл (АПО «Узметкомбинат») |  |  |
| 5. | Цемент (цементные заводы) |  |  |
| 6. | Песок (заводы, карьеры) |  |  |
| 7. | Сборные железобетонные изделия (заводы-изготовители) |  |  |
| 8. | Пиломатериалы (биржевые цены) |  |  |
| 9. | Кирпич (заводы-изготовители) |  |  |
| 10. | Прочие материалы |  |  |
| 11. | Коэффициент риска |  |  |

Количество компонентов не ограничивается и подбирается подрядчиком самостоятельно в зависимости от технических характеристик предмета торгов.

При этом номенклатура компонентов и основных строительных материалов по каждому конкретному объекту подбирается с учетом основных ***ценообразующих*** компонентов, составляющих не менее 70% стоимости строительства объекта.

ОБРАЗЕЦ

**ГАРАНТИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА**

Кому: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ в дальнейшем именуемый «Заказчик»

*(наименование заказчика)*

Тендерная комиссия присудила договор на выполнение проекта по строительству (реконструкции, ремонту) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(наименование объекта)*

победителю тендерных торгов\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(наименование подрядчика)*

в дальнейшем именуемый «Подрядчик» на сумму\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(сумма прописью, валюта)*

и он обязан по упомянутому Договору предоставить «Заказчику» гарантию выполнения договора на сумму\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(сумма прописью, валюта)*

настоящим доводится до всеобщего сведения, что \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

*(наименование банка)*

имеющий зарегистрированный офис, по адресу \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ именуемый в дальнейшем «ГАРАНТ» имеет обязательство перед «Заказчиком» от имени «Подрядчика» на сумму\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(сумма прописью, валюта)*

по которому платеж указанному «Заказчику» будет произведен полностью и своевременно.

Банк дает гарантию по этому обязательству от своего имени.

После подписания «Подрядчиком» договора с «Заказчиком», «Гарант» несет ответственность по уплате выше указанной суммы в полном размере по первому письменному требованию «Заказчика», если «Подрядчик» не сможет выполнить условия договора и если не внесены изменения в условия Договора, заключенного между «Заказчиком» и «Подрядчиком», в объемы и характер работ по выполнению, завершению и обслуживанию объекта. Никакие временные разрешения сделанные «Заказчиком» по Договору, уклонение от действий, послабление в решении любого вопроса имеющего отношение к Договору со стороны «Заказчика», ни в коей мере не будут освобождать «ГАРАНТА» от его обязательств по настоящей «Гарантии».

Условия данного обязательства следующие:

«ГАРАНТ» должен немедленно без задержки перечислить «Заказчику» вышеупомянутую сумму по предъявлению письменного подтверждения о том, что Подрядчик не смог выполнить условия Договора.

ГАРАНТИЯ действует весь период выполнения работ, при необходимости включая его продление и период устранения дефектов, пока "Подрядчиком" не будет представлен Акт сдачи-приемки объекта в установленном порядке.

Если в течение периода действия Гарантии «Заказчик» продлит «Подрядчику» срок выполнения работ или если «Подрядчик» не сможет выполнить работы за отведенное время, указанное в Договоре, «Гарант» продлевает настоящую гарантию на принятых условиях и на требуемый срок.

До того времени пока «Заказчик» не даст указание «Гаранту» об освобождении настоящей гарантии, «Гарант» берет на себя обязательства, несмотря на указанный период гарантии, продлить срок действия на тех же условиях и на последующие сроки единовременно в девяносто (90) дней и информировать о соответствующем продлении «Заказчика».

Управляющий

Главный бухгалтер МП

***Примечание:*** *Заказчиком принимается Гарантия, выданная головным банком или его филиалами на фирменном бланке банка, оформленная и зарегистрированная в установленном порядке.*

**КВАЛИФИКАЦИЯ УЧАСТНИКОВ ТЕНДЕРА**

Квалификация участников проводится на основании изучения заполненных форм и приложенные к ним подтверждающие документы, представленные в его предложении.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование параметра** | **Требования соответствия**  соответствует / не соответствует | **Участники** | | |
| **1** | **2** | **3** |
| **ТЕХНИЧЕСКАЯ КВАЛИФИКАЦИЯ УЧАСТНИКОВ ТЕНДЕРА** | | | | | |
| **I. Гарантия обеспечения предложения на участие в тендере. ФОРМА № 1** | | | | | |
| 11. | Наличие гарантии обеспечения предложения в размере указанного в ИТТ (образец банковской гарантии). |  |  |  |  |
| **II. Информация по неисполненным подрядным договорам. ФОРМА № 2** | | | | | |
| 11. | Информация о неисполненных подрядных договор за последний три года 2018-2020 гг. |  |  |  |  |
| **III. Общая информация об участнике тендера. ФОРМА№ 3** | | | | | |
| **1.** | **Организационнаяструктура.** |  |  |  |  |
| 11.1 | Наличие собственной базы или арендуемой |  |  |  |  |
| 1.2 | Наличие службы материально-технического снабжения. |  |  |  |  |
| **2.** | **Информация о персонале.** |  |  |  |  |
| 22.1 | Наличие руководящих работников со стажем работы не менее 10 лет, в строительной сфере, с высшим строительным образованием в количестве не менее 2 человек. |  |  |  |  |
| 22.2 | Наличие дипломированных инженеров-строителей - производителей работ со стажем работы не менее 5 лет.  -начальник участка, в количестве 1 ед.;  -мастер, в количестве 7 ед.;  -прораб, в количестве 4 ед. |  |  |  |  |
| 22.3 | Наличие дипломированных инженеров производственного технического отдела (ПТО) со стажем работы не менее 5 лет 2 человек. |  |  |  |  |
| 22.4 | Наличие квалифицированных рабочих, работающих на постоянной основе в количестве не менее 40 человек и на договорной основе в количестве не менее 40 человек. |  |  |  |  |
| **IV. Финансовое положение участника тендера. ФОРМА № 4** | | | | | |
| 11. | **Финансовые возможности**  Наличие оборотных средств, в размере 20 % от предельной стоимости объекта, установленной заказчиком. |  |  |  |  |
| 22. | **Средний годовой оборот**  Минимальный среднегодовой оборот в размере  7,2 млрд.сум, рассчитанный как сумма подтвержденных платежей, полученных по текущим и/или завершенным контрактам ежегодно, за последних **3 лет.** |  |  |  |  |
| 3. | Основные производственные фонды не менее 395,0 млн. сум с их обязательной расшифровкой. |  |  |  |  |
| 4. | Отсутствие просроченной кредиторской задолженности. |  |  |  |  |
| **V. Опыт работы за последние три года по аналогичным объемам работ. ФОРМА № 5** | | | | | |
| 11. | **Общий опыт строительства**  Опыт работы в строительстве (новое строительство и реконструкция) в роли генерального подрядчика или субподрядчика (члена консорциума) за последние 3 года на сумму 21,4 млрд.сум. |  |  |  |  |
| 22. | **Опыт в строительстве на аналогичных проектах:**  Не менее 1 проекта реализованного аналогичному объекту предмета тендера (новое строительство и реконструкция) за последние 3 года на сумму не менее 10,8 млрд.сум (Прилагать подтверждающих документов). |  |  |  |  |
| 3 | **Специальный опыт в строительстве в ключевой деятельности**:  Участник тендера за последний 3 года должен завершить:  - земляные работы в объеме не менее 7500 куб.м.  - бетонные работы в объеме не менее 6500 куб.м.  - работы по кладке кирпича в объеме не менее 5500 куб.м.  - отделочные работы общей площадью не менее 35000 кв.м.  - кровельные работы общей площадью не менее 4500 кв.м |  |  |  |  |
| **VI. Перечень машин и механизмов, оборудования и приборов участника, используемых на объекте предмета тендера. ФОРМА № 6** | | | | | |
| 11. | Наличие собственных (лизинговых) или арендуемых строительных машин и механизмов выпуска не ранее 20 лет, необходимых для завершения проекта, в том числе:  *1. Автосамосвалы в количестве не менее 7 ед.*  *2. Автомобиль бортовой в количестве не менее 7 ед.*  *3. Кран на автомобильном ходу в количестве не менее 2 ед.*  *4. Автопогрузчик в количестве не менее 2 ед.*  *5. Экскаватор в количестве не менее 2 ед.*  *6. Бульдозер в количестве не менее 1 ед.* |  |  |  |  |
| 2. | Наличие 100 ед. средств малой механизации. (копия техпаспортов) |  |  |  |  |
| **VII. Информация по контрактам (объектам), в которых участник будет принимать участие на момент реализации объекта - предмета тендера. ФОРМА № 7** | | | | | |
| 11. | Информация об отвлечении машин и механизмов, необходимых для реализации проекта, на другие объекты в период строительства (реконструкции, ремонта) объекта – предмета тендера |  |  |  |  |
| **VIII. Свидетельство осмотра стройплощадки. ФОРМА № 8** | | |  |  |  |
|  | Произведенный осмотр строительной площадки и ознакомление с тендерной документацией и проектной документацией |  |  |  |  |